# Ερωτήματα προς την Τράπεζα

Αυτοματοποίηση σύνταξης συμβάσεων προμηθευτών  ·  Φάση ανάλυσης  ·  03/08/2026

Τα ερωτήματα προέκυψαν από την ανάλυση των τεσσάρων προτύπων και των τεσσάρων υπογεγραμμένων συμβάσεων που μας δόθηκαν. Όσα σημειώνονται ως «Blocking» εμποδίζουν την ολοκλήρωση του data model ή την έναρξη της υλοποίησης.

# Σύνοψη

| Ενότητα | Θέμα | Ερωτήματα | Blocking |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Υλικό που λείπει | 6 | 4 |
| Β | Πηγές δεδομένων & συστήματα | 7 | 3 |
| Γ | Αποφάσεις πολιτικής | 9 | 2 |
| Δ | Ευρήματα στα πρότυπα που χρειάζονται απόφαση | 8 | — |
| Ε | Ενότητες που λείπουν από τα πρότυπα | 8 | 4 |
| ΣΤ | Οργανωτικά & επόμενα βήματα | 4 | — |
|  | Σύνολο | 42 | 14 |

# Α.  Υλικό που λείπει

Χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το data model ούτε να ξεκινήσει η υλοποίηση. Έχουμε δει μόνο τα κυρίως σώματα των συμβάσεων — κανένα παράρτημα.

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-01 | Μπορούμε να λάβουμε δείγματα και των έξι τύπων Παραρτημάτων; (1 Τεχνική Πρόταση / Περιγραφή Υπηρεσιών, 2 Πίνακας Τιμών, 3 Διαδικασία Παραλαβής, 4 Όροι Χρήσης Λογισμικού, 5 Μέτρα Ασφαλείας, 6 GDPR) | Δεν έχουμε κανένα παράρτημα. Εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος όγκος των μεταβλητών — τιμές, SLA, ορόσημα, κατηγορίες δεδομένων. Το σημερινό data model καλύπτει μόνο το κυρίως σώμα. | Προμήθειες | Blocking |
| Q-02 | Υπάρχει πρότυπο Πίνακα Τιμών σε Excel; Σε ποια μορφή φτάνει η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου; | Είναι η βασική πηγή για ποσά, ορόσημα και ποσοστά. Καθορίζει αν η συμπλήρωση θα γίνεται με ανάγνωση αρχείου ή χειροκίνητα. | Προμήθειες | Blocking |
| Q-03 | Μπορούμε να λάβουμε 3–5 υπογεγραμμένες συμβάσεις ανά κατηγορία των τελευταίων 24 μηνών; | Έχουμε μία ανά κατηγορία. Με ένα δείγμα δεν διακρίνεται ο πάγιος όρος από τη διαπραγματευμένη παρέκκλιση — είναι ο μόνος τρόπος να επικυρωθούν οι κανόνες. | Προμήθειες | Blocking |
| Q-04 | Υπάρχουν άλλες κατηγορίες εγγράφων εκτός των τεσσάρων; (NDA, Framework Agreement, SOW / Order Form υπό framework, MSA, συμβάσεις υλικού, αγγλόφωνες με αλλοδαπούς) | Καθορίζει το πραγματικό εύρος του έργου. Αν υπάρχουν, το μοντέλο πρέπει να επεκταθεί πριν την υλοποίηση. | Νομική | Blocking |
| Q-05 | Το «Oracle Software Technical Support Policies» επισυνάπτεται ως έχει; Πόσα τέτοια παραρτήματα προμηθευτή υπάρχουν και ποια; | Ορίζει κατηγορία «pass-through» παραρτημάτων που δεν παράγονται αλλά επισυνάπτονται. Χρειάζεται ξεχωριστός χειρισμός στη ροή. | Προμήθειες | Κανονικό |
| Q-06 | Υπάρχει προηγούμενη ανάλυση ή project spec για το έργο; | Το README του repo παραπέμπει σε «docs/project-spec.md» που δεν υπάρχει. Αν υπάρχει προγενέστερη δουλειά, να μην την επαναλάβουμε. | IT / Πληροφορική | Κανονικό |

# Β.  Πηγές δεδομένων & συστήματα

Το ζητούμενο είναι να συμπληρώνεται αυτόματα ό,τι υπάρχει ήδη. Πρέπει να ξέρουμε πού ζει κάθε πεδίο και αν είναι προσπελάσιμο.

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-07 | Ποιο σύστημα κρατά τα στοιχεία προμηθευτή (επωνυμία, ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, έδρα, νόμιμοι εκπρόσωποι); SAP, Ariba, άλλο; Υπάρχει API ή export; | Τροφοδοτεί 16 από τα 30 πεδία του κοινού πυρήνα. Χωρίς αυτό η «αυτόματη συμπλήρωση» παραμένει χειροκίνητη. | IT / Πληροφορική | Blocking |
| Q-08 | Ποιο σύστημα κρατά το μητρώο συμβάσεων (αριθμός, ημερομηνία, αντικείμενο, προηγούμενες πρόσθετες πράξεις); | Απαραίτητο για τις Πρόσθετες Πράξεις — είναι η προτεινόμενη πρώτη κατηγορία υλοποίησης. | IT / Πληροφορική | Blocking |
| Q-09 | Πώς αποδίδεται ο αριθμός σύμβασης; Αυτόματα από σύστημα ή χειροκίνητα; | Καθορίζει αν το πεδίο συμπληρώνεται ή ζητείται από τον χρήστη. | Προμήθειες | Κανονικό |
| Q-10 | Η απόφαση ανάθεσης / πρακτικό αξιολόγησης είναι δομημένο έγγραφο ή ελεύθερο κείμενο; | Είναι η φυσική πηγή για αντικείμενο, διάρκεια και τίμημα. Αν είναι δομημένο, τα πεδία έρχονται αυτόματα. | Προμήθειες | Κανονικό |
| Q-11 | Υπάρχει outsourcing register (EBA / ΠΔ.Τ.Ε. 2577/2006) που πρέπει να τροφοδοτηθεί από τη σύμβαση; | Θα μπορούσε να συμπληρώνεται ταυτόχρονα με τη σύνταξη, αντί για δεύτερη χειροκίνητη καταχώριση. Καθορίζει επίσης πότε ενεργοποιούνται τα κανονιστικά άρθρα. | Ασφάλεια / Compliance | Κανονικό |
| Q-12 | Πού καταλήγει το παραγόμενο έγγραφο; SharePoint, DMS, ηλεκτρονική υπογραφή; Χρειάζεται ενσωμάτωση στη ροή έγκρισης; | Καθορίζει το τελευταίο βήμα της αυτοματοποίησης και αν χρειάζεται integration. | IT / Πληροφορική | Κανονικό |
| Q-13 | Σε ποια τεχνολογία θα υλοποιηθεί; Power Platform / Dataverse ή custom εφαρμογή; | Αν είναι Power Platform, το μοντέλο ορίζεται στο Dataverse και τα JSON Schema λειτουργούν ως προδιαγραφή. Αν είναι custom, χρησιμοποιούνται απευθείας. | IT / Πληροφορική | Blocking |

# Γ.  Αποφάσεις πολιτικής

Παρατηρήσαμε τιμές στα υπάρχοντα κείμενα αλλά δεν ξέρουμε αν είναι πάγια πολιτική ή αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Η διάκριση καθορίζει τι κλειδώνει και τι μένει ανοιχτό.

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-14 | Εγγυητική Επιστολή: ποιο είναι το κατώφλι αξίας πάνω από το οποίο απαιτείται; Το ποσοστό είναι πάντα 10%; Ποια η πολιτική διάρκειας ανά κατηγορία; | Χωρίς κατώφλι, ο κανόνας ενεργοποίησης του άρθρου δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί. | Προμήθειες | Blocking |
| Q-15 | Προθεσμία πληρωμής: γιατί 60 ημέρες σε Προμήθεια Συστήματος και Παροχή Υπηρεσιών, αλλά 45 σε Προμήθεια Πλατφόρμας; Συνειδητή διαφοροποίηση ή απόκλιση; | Είναι η μόνη ασυνέπεια που βρήκαμε μεταξύ των προτύπων σε πάγιο όρο. | Προμήθειες | Κανονικό |
| Q-16 | Ποινικές ρήτρες: τα ποσοστά (5% ανά μήνα καθυστέρησης, 0,5/0,4/0,3% ανά βαθμό σοβαρότητας, ανώτατο 50%) είναι πάγια πολιτική ή διαπραγματεύσιμα ανά σύμβαση; | Καθορίζει αν είναι σταθερές τιμές ή πεδία προς συμπλήρωση. | Νομική | Κανονικό |
| Q-17 | Όριο ευθύνης: το 100% της αξίας του έργου για ελαφρά αμέλεια είναι σταθερό; Υπάρχουν εγκεκριμένες παρεκκλίσεις; | Ίδιο σκεπτικό με το Q-16, αλλά με μεγαλύτερη έκθεση. | Νομική | Κανονικό |
| Q-18 | Υπάρχει πίνακας εξουσιοδοτήσεων υπογραφόντων (ποιος υπογράφει ανά ποσό και κατηγορία); Μπορεί να δοθεί ως δεδομένο; | Το πλήθος υπογραφόντων καθορίζει τη διάταξη του πίνακα υπογραφών. Σήμερα ένα πρότυπο κατονομάζει συγκεκριμένο στέλεχος. | Προμήθειες | Κανονικό |
| Q-19 | Ο αντίκλητος του αναδόχου σε ποιο στάδιο της προμήθειας συλλέγεται; | Είναι υποχρεωτικό πεδίο στο άρθρο Ειδοποιήσεων αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά στη σημερινή ροή. | Προμήθειες | Blocking |
| Q-20 | Ισχύει ότι τα πρότυπα δεν τροποποιούνται και κάθε παρέκκλιση απαιτεί έγκριση Νομικής; Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης; | Καθορίζει αν το εργαλείο επιτρέπει επεξεργασία ελεύθερου κειμένου ή μόνο συμπλήρωση πεδίων. | Νομική | Κανονικό |
| Q-21 | Απαιτείται αγγλική ή δίγλωσση έκδοση για αλλοδαπούς προμηθευτές; | Κανένα από τα τέσσερα πρότυπα δεν έχει ρήτρα γλώσσας ή αγγλική απόδοση. | Νομική | Κανονικό |
| Q-22 | Επιβεβαιώνετε ότι τα άρθρα Εμπιστευτικότητας, Καταπολέμησης Διαφθοράς, Εφαρμοστέου Δικαίου και η Ρήτρα Διατήρησης Λοιπών Όρων δεν αφαιρούνται ποτέ; | Τα σημειώσαμε ως μη αφαιρούμενα κατ’ εκτίμηση, όχι βάσει ρητής νομικής υποχρέωσης. Ειδικά το Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι νομίμως διαπραγματεύσιμο — ίσως θέλετε να ανοίξει για αλλοδαπούς προμηθευτές. | Νομική | Κανονικό |

# Δ.  Ευρήματα στα πρότυπα που χρειάζονται απόφαση

Εντοπίστηκαν κατά την ανάλυση. Δεν τα διορθώσαμε: η αρίθμηση και οι παραπομπές αφορούν τον τρόπο που παραπέμπεται η σύμβαση και είναι απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας.

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-23 | Στη Σύμβαση Προμήθειας Συστήματος υπάρχουν δύο άρθρα με τον αριθμό 23 («ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΩΝ» και «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ»). Το έγγραφο έχει 32 άρθρα αριθμημένα έως το 31. Διορθώνεται; | Η διόρθωση μετατοπίζει κατά +1 εννέα άρθρα και όσες υπογεγραμμένες συμβάσεις παραπέμπουν σε αυτά. | Νομική | Κανονικό |
| Q-24 | Το άρθρο 15.5 παραπέμπει «στο Άρθρο 21» για όρους απορρήτου, ενώ η Εμπιστευτικότητα είναι το Άρθρο 20 (το 21 είναι Ειδοποιήσεις). Διορθώνεται; | Μεμονωμένη παραπομπή· η διόρθωση δεν επηρεάζει αρίθμηση. | Νομική | Κανονικό |
| Q-25 | Το άρθρο 15.7 παραπέμπει «στο άρθρο 16» για εγγυήσεις, ενώ η Εγγύηση είναι το Άρθρο 15 (το 16 είναι Ποινικές Ρήτρες). Διορθώνεται; | Ομοίως μεμονωμένη παραπομπή. | Νομική | Κανονικό |
| Q-26 | Τρεις παραπομπές «στο άρθρο 8» για ρευστοποιήσιμη αποζημίωση και για αποζημιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας — εννοείται το Άρθρο 16 (Ποινικές Ρήτρες); | Δεν μπορούμε να το κρίνουμε· απαιτεί νομική ερμηνεία. | Νομική | Κανονικό |
| Q-27 | Το εξώφυλλο της Σύμβασης Προμήθειας Πλατφόρμας λέει «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ», ενώ το Άρθρο 1 ορίζει «παροχή υπηρεσιών με τη μορφή Software as a Service». Ποιο ισχύει; | Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών είναι διαφορετικά νομικά σχήματα. Πιθανώς το εξώφυλλο δεν ενημερώθηκε όταν το πρότυπο μετατράπηκε σε SaaS. | Νομική | Κανονικό |
| Q-28 | Ο τίτλος της Πρόσθετης Πράξης δεσμεύεται σε σενάριο «συντήρησης – υποστήριξης προϊόντων λογισμικού». Να γίνει παραμετρικός για άλλες τροποποιήσεις (αύξηση τιμήματος, αλλαγή αντικειμένου, νέο παράρτημα); | Ως έχει, ο τίτλος είναι λανθασμένος για κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης. | Νομική | Κανονικό |
| Q-29 | Στο εξώφυλλο της Πρόσθετης Πράξης υπάρχει ορθογραφικό: «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» αντί «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Να διορθωθεί; | Τυπογραφικό, αλλά εμφανίζεται σε κάθε παραγόμενο έγγραφο. | Νομική | Κανονικό |
| Q-30 | Τα ποσοστά οροσήμων 20% / 30% / 30% / 20% στους Όρους Πληρωμής είναι πάγια ή διαφέρουν ανά σύμβαση; | Αν διαφέρουν, πρέπει να γίνουν πεδία· σήμερα είναι σταθερό κείμενο. | Προμήθειες | Κανονικό |

# Ε.  Ενότητες που λείπουν από τα πρότυπα

Αντιστοιχίσαμε κάθε κανόνα στο πραγματικό κείμενο: 131 από 151 εντοπίστηκαν. Οι υπόλοιπες απαιτούν σύνταξη νέου κειμένου πριν ο αντίστοιχος κανόνας μπορέσει να εκτελεστεί.

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-31 | Αυτοτελές άρθρο «Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών» δεν υπάρχει σε κανένα πρότυπο — εμφανίστηκε μόνο στην υπογεγραμμένη σύμβαση MOVEO. Στη Σύμβαση Προμήθειας Πλατφόρμας υπάρχει μόνο μία πρόταση ισοδυναμίας προτύπων μέσα στην Εχεμύθεια (Άρθρο 11). Να συνταχθεί πλήρες άρθρο; | Κανονιστικά κρίσιμο (DORA, ΠΔ.Τ.Ε. 2577/2006) όταν ο ανάδοχος έχει πρόσβαση σε συστήματα της Τράπεζας. Η υπάρχουσα πρόταση δεν απαριθμεί πρότυπα ούτε παραπέμπει σε παράρτημα. | Ασφάλεια / Compliance | Blocking |
| Q-32 | Ρήτρα πρόσβασης σε υποδομές cloud και τοποθεσίας δεδομένων δεν υπάρχει πουθενά. Να συνταχθεί; | Απαιτείται από τις κατευθυντήριες EBA/REC/2017/03 για ανάθεση σε cloud. Και τα δύο πρότυπα που καλύπτουν SaaS τη στερούνται. | Ασφάλεια / Compliance | Blocking |
| Q-33 | Ρήτρα υπεργολάβων επεξεργασίας (subprocessors) υπάρχει μόνο στη Σύμβαση Προμήθειας Πλατφόρμας, όχι στην Προμήθεια Συστήματος. Να προστεθεί; | ΓΚΠΔ αρ.28 παρ.2 & 4 — υποχρεωτικό όταν ο ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους για επεξεργασία δεδομένων. | Νομική | Blocking |
| Q-34 | Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών δεν έχει άρθρο GDPR. Τι γίνεται όταν το έργο αφορά προσωπικά δεδομένα — αλλάζει πρότυπο ή προστίθεται το άρθρο; | Το εργαλείο θα μπλοκάρει αυτόν τον συνδυασμό. Χρειάζεται απόφαση για το πώς αντιμετωπίζεται. | Νομική | Blocking |
| Q-35 | Ρήτρα Επικεφαλίδων Άρθρων δεν υπάρχει στις Συμβάσεις Προμήθειας Πλατφόρμας και Παροχής Υπηρεσιών, ενώ υπάρχει ως αυτοτελές άρθρο στην Προμήθεια Συστήματος. Είναι σκόπιμο; | Χωρίς αυτήν, οι τίτλοι των άρθρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ερμηνεία της σύμβασης. | Νομική | Κανονικό |
| Q-36 | Η Πρόσθετη Πράξη δεν έχει άρθρα Εγγυητικής Επιστολής, Ειδοποιήσεων και Παραρτημάτων, ενώ η υπογεγραμμένη UNISYSTEMS τροποποίησε και τα τρία. Να προστεθούν ως τυποποιημένες πράξεις; | Σήμερα συντάσσονται ad hoc κάθε φορά — ακριβώς εκεί προέκυψε το σφάλμα με τα ασυμπλήρωτα ποσά. | Νομική | Κανονικό |
| Q-36β | Ρήτρα Δέσμευσης Διαδόχων: στη Σύμβαση Προμήθειας Πλατφόρμας καλύπτεται μόνο μερικώς (Άρθρο 8 — δεσμεύει τον διάδοχο της Τράπεζας, όχι του Αναδόχου), ενώ στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών λείπει εντελώς. Να τυποποιηθεί γενική ρήτρα; | Η Προμήθεια Συστήματος έχει γενική ρήτρα που δεσμεύει τους διαδόχους και των δύο μερών. | Νομική | Κανονικό |
| Q-37 | Πίνακας ημερήσιων χρεώσεων ανά προφίλ λείπει από τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αν και χρησιμοποιήθηκε στην υπογεγραμμένη DESQUARED (χρέωση βάσει απασχόλησης με ανώτατο όριο €100.000). Να τυποποιηθεί; | Το πρότυπο προβλέπει μόνο σταθερό τίμημα με ορόσημα. Το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη δεν υπάρχει. | Προμήθειες | Κανονικό |

# ΣΤ.  Οργανωτικά & επόμενα βήματα

| Κωδ. | Ερώτημα | Γιατί το χρειαζόμαστε | Αποδέκτης | Κρισιμότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-38 | Ποιος είναι ο κάτοχος των προτύπων — Νομική ή Προμήθειες; Ποια η διαδικασία έκδοσης νέας έκδοσης; | Το εργαλείο πρέπει να δείχνει σε μία εγκεκριμένη έκδοση ανά κατηγορία, με ελεγχόμενη ενημέρωση. | Νομική | Κανονικό |
| Q-39 | Τα σημερινά πρότυπα περιείχαν στοιχεία προηγούμενων συμφωνιών (ονόματα υπεργολάβων, διεύθυνση προηγούμενου αναδόχου, ποσό προηγούμενης σύμβασης). Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα ξανασυμβεί; | Εντοπίστηκαν και στα τέσσερα πρότυπα: ονόματα υπεργολάβων και κατασκευάστριας εταιρείας, δύο διευθύνσεις προηγούμενων αναδόχων (Ζαλόγγου 4 και Λ. Μεσογείων 2-4), ονόματα προϊόντων, ποσό προηγούμενης σύμβασης και ονοματεπώνυμο στελέχους της Τράπεζας. | Νομική | Κανονικό |
| Q-40 | Υπάρχει έγκριση compliance για την αποθήκευση συμβατικού υλικού σε repository εκτός τραπεζικής υποδομής; | Το repository όπου τοποθετήθηκε το υλικό δηλώνει ότι τραπεζικά εμπιστευτικά περιεχόμενα απαιτούν έλεγχο compliance. | Ασφάλεια / Compliance | Blocking |
| Q-41 | Συμφωνείτε ότι ο πιλότος ξεκινά από την Πρόσθετη Πράξη; | Μικρότερο έγγραφο, πλήρως δομημένο μοντέλο, μεγαλύτερος ετήσιος όγκος — και το τεκμηριωμένο σφάλμα με τα ασυμπλήρωτα ποσά προέρχεται από εκεί. | Προμήθειες | Κανονικό |

# Τι προτείνουμε ως επόμενο βήμα

Μία συνάντηση με Προμήθειες και Νομική για τις ενότητες Α και Γ, και ξεχωριστή με IT για την ενότητα Β. Οι ενότητες Δ και Ε αφορούν αποκλειστικά τη Νομική Υπηρεσία και μπορούν να απαντηθούν εγγράφως.

Με τα Παραρτήματα (Q-01), το πρότυπο Πίνακα Τιμών (Q-02) και τις επιπλέον υπογεγραμμένες συμβάσεις (Q-03) μπορεί να ολοκληρωθεί το data model. Χωρίς αυτά, το μοντέλο καλύπτει μόνο το κυρίως σώμα της σύμβασης.